**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ХУТОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**13 .07.2021                                                                             №  22-п.**

**Об утверждении Плана мероприятий**

**по улучшению состояния источников**

**наружного противопожарного водоснабжения**

**на территории муниципального образования Хуторской сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области**

**на период 2021-2022 годов**

В целях улучшения состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Хуторской сельсовет Новосергиевский район Оренбургской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Хуторского сельсовета.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по улучшению состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования Хуторской сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на период 2021-2022 годов (Приложение 1).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте МО Хуторской сельсовет

 3.     Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**Глава администрации МО Хуторской сельсовет**                                                                С.А. Семенко

Приложение  № 1

к постановлению администрации

 Хуторской сельсовет

от   13.07. 2021 г. № 22-п.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ  ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО**

**ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**НА ТЕРИИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУТОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА ПЕРИОД 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование мероприятия |  Сроки исполнения |    Ответственные исполнители |
| 1 |                      2 |           3 |                         4 |
| 1 | Проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения |      2 раза в год (весной и осенью)  | Глава администрации  |
| 2 | Разработка (актуализация) планов улучшения наружного противопожарного водоснабжения  | март  | Глава администрации и специалист администрации |
| 3. | Проведение инвентаризации состояния источников наружного противопожарного водоснабжения | июль  | Глава администрации |
| 4 | Создание  и корректировка базы данных источников противопожарного  водоснабжения с указанием технического состояния и балансодержателя | июнь  | Глава администрации и специалист администрации |
| 5 | Проведение обслуживания и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения | в течение года(при  необходимости) | Глава администрации |
| 6. | Проведение мероприятий по подготовке источников наружного противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в условиях отрицательных температур, а также обеспечению подъездов пожарной техники и забора воды из них в любое время года | в течение года(при  необходимости) | Глава администрации и специалист администрации |
| 7 |  Обеспечение информирования подразделений пожарной охраны об изменениях технического состояния источников противопожарного водоснабжения, состояния подъездных путей и разворотных площадок | в течение года (по необходимости) | Глава администрации |